项目编号：2020001号

理县汶马高速临时占用林地

就地恢复植被工程

议

标

文

件

理县林业和草原局

二〇二〇年三月

目  录

第一章  议标公告	2

第二章 议标须知	4

第三章 议标项目要求	6

第四章 投标文件格式	9

一、申请函	12

二、法定代表人授权书	13

三、资格证明文件	14

四、具备履行合同所必须的设备和专业能力的承诺函	15

五、实施方案要求	16

六、造林专合社类似项目业绩一览表	17

七、报价书	18

八、其他资料	19

第五章 评审办法及结果公布	20

一、 议标组织及小组	20

第六章  合同主要条款	22

## 第一章  议标公告

根据《理县人民政府办公室关于印发理县脱贫攻坚造林专合社管理办法、考核办法、评议方案的通知》（理府办[2018]96号）文件要求，拟对 汶马高速临时占用林地就地恢复植被工程进行竞争性议标，兹邀请符合条件的本县辖区内脱贫攻坚造林专业合作社按照本公告的有关要求参加本次议标活动。

一、项目编号：2020001号

二、项目名称：汶马高速临时占用林地就地恢复植被工程

三、议标项目简介、最高限价

第一包：最高限价： 44658.71 元（其中汶马高速C19合同段抗滑桩21961.24元、汶马高速C17标临时用地22697.47元）；造林面积、 11.5亩；造林地点   米亚罗镇（汶马高速C19合同段抗滑桩、汶马高速C17标临时用地）  ；造林期限   4年（施工期1年、管护期3年） ；

第二包：最高限价： 141019.74（其中汶马高速公路C14标大沟取料场115046.78元、汶马高速公路C13标临时用地25972.96元）；造林面积、  33.8亩    ；造林地点    古尔沟镇 （汶马高速公路C14标大沟取料场、汶马高速公路C13标临时用地）；造林期限  4年（施工期1年、管护期3年）   ；

第三包：最高限价： 13604.63元；造林面积、 3.3亩 ；造林地点 朴头乡（汶马高速公路C11标临时用地）  ；造林期限  4年（施工期1年、管护期3年）；

第四包：最高限价： 24763.92元；造林面积、 6.2亩 ；造林地点 薛城镇（汶马高速公路C7标临时用地 ）   ；造林期限  4年（施工期1年、管护期3年）；

四、造林专合社参加本次政府议标活动应具备下列条件：

1．理县范围内依法注册脱贫攻坚造林专业合作社；

2．具有健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．脱贫资金的良好记录；

5．法律、行政法规规定的其他条件；

6．根据议标项目提出的条件.

五、报名方式和地点

本次变更公告公布时间为2020年 3月16 日8时30分起至2020年3 月18  日下午17：时30分止，在理县林草局项目办报名。(节假日不接受报名)

报名方式：报名所需资质材料：1、脱贫攻坚造林专业合作社营业执照副本，2、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明，3、法定代表人及委托人身份证复印件或法定代表人身份证复印件。

（四）议标截止时间和议标时间变更为：20120年3月 19 日10时00分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合议标文件规定的投标文件恕不接受。本次议标不接受邮寄、传真和电子邮件等形式的投标文件。

- 投标及开标地点：理县林业和草原局

- 本投标邀请在理县政务网、微信群以公告形式发布。

- 招标人：理县林业和草原局

联系人：王世兴                联系电话：0837- 6822407

十、议标组织机构：理县林业和草原局

十一、评议小组：县发改局、县财政局、业主单位、项目所在乡（镇）人民政府组成评议小组

理县林业和草原局

22020年3月 16日

## 议标须知

一、合作社报名

评议公告公布后，各合作社根据评议公告，结合自身实际，在公告期内自愿到发布公告的业主单位报名，选择拟承接标段、领取评议文件。报名时需提供合作社营业执照、法人身份证、合作社成员名单等相关资料的原件和复印件（盖鲜章），并由项目业主单位进行资格审查。每个合作社最多参与3个标段的报名。

二、制作的投标

报名后，合作社根据评议文件的格式和内容，结合自身情况和所报名的标段制作投标评议文件，议标文件组成包括：

1、申请函

2、专合社法人营业执照副本复印件（加盖专合社鲜章）

3、授权委托书和法定代表人身份证明

4、具备履行合同所必须的设备和专业能力的承诺函

5、施工方案

6、造林专合社类似项目业绩一览表

7、报价书

三、议标流程

议标会议由项目所在乡政府组织主持，所有投标人须准时参加，有关行业主管部门、监督部门监督议标过程。

1、会议开始由主持人宣布会场纪律；

2、由项目业主介绍项目概况；

3、各投标人提交投标文件并相互检查投标文件密封情况；

4、行业主管部门及监督部门对各投标人提交的资质进行审查；

5、资质审查无误后，由主持人宣读各投标人报价，并进行记录，投标人确认无误后进行签字确认；

6、确定承包人，并经公示无议后，由项目业主制作中标通知书，并交由发改部门进行备案盖章后，由项目业主向中标人发出中标通知书。

四、注意事项

1.参与议标人员按议标公告准时到达会议地点，如到点未按时到达，作放弃并按要求

2.议标会开始后，请各议标申请人注意会场秩序，不得大声喧哗，随意走动，手机请关机或调成振动（静音）；

3.议标申请人在报价书中要提供一次性不可更改的报价，并将报价书与投标文件（施工询价必须提供清单报价）密封加盖专合社印章，至询价会开始前不得开封；

4、造林专合社报价超过最高限价按无效响应处理。

五、其他说明

本议标方案按照《理县脱贫攻坚造林专业合作社管理办法》、《理县脱贫攻坚造林专业合作社承担生态建设项目评议方案》、《理县脱贫攻坚造林专业合作社考核办法》拟定，如有疑问由理县林业和草原局负责解释

## 议标项目要求

项目名称：汶马高速临时占用林地就地恢复植被工程；

1、第一包：最高限价：44658.71元；

造林小班及面积 11.5亩，

造林地点：米亚罗镇（汶马高速C19合同段抗滑桩、汶马高速C17标临时用地）；

造林树种及苗木规格：油松（杯苗：地径≧1.0cm、苗高≧80cm ）；落叶松（地径≧1.0cm,苗高≧100cm）

造林密度：油松166株/亩、株行距：2.0m×2.0m；

造林期限： 建设期1年（即2020年3月——2021年3月）、管护期  3 年（即2021年——2024年）；

2、第二包：最高限价：141019.74元；

造林小班及面积：33.8亩，

造林地点：古尔沟镇（汶马高速公路C14标大沟取料场、汶马高速公路C13标临时用地）；

造林树种及苗木规格：黄连木（杯苗：地径D≧1.0cm,苗高≧100cm）、元宝枫（杯苗：地径≧1.0cm,苗高≧100cm）

造林密度：166株/亩；株行距2.0m×2.0m；

造林期限：建设期1年（即2020年3月——2021年3月）、管护期  3 年（即2021年——2024年）；

3、第三包：最高限价：  13604.63元；

造林小班及面积： 3.3亩：

造林地点：朴头乡（汶马高速公路C11标临时用地）；

造林树种及苗木规格：岷江柏（杯苗：地径≧1.20cm,苗高≧100cm）；

造林密度：166株/亩、株行距2.0m×2.0m；

造林期限：建设期1年（即2020年3月——2021年3月）、管护期  3 年（即2021年——2024年）；

4、第四包：最高限价：  24763.92元；

造林小班及面积： 6.2亩：

造林地点：薛城镇（汶马高速公路C7标临时用地 ）；

造林树种及苗木规格：黄连木（杯苗：地径D≧1.0cm,苗高≧100cm）；

造林密度：166株/亩、株行距2.0m×2.0m；

造林期限：建设期1年（即2020年3月——2021年3月）、管护期  3 年（即2021年——2024年）。

工程量清单：

| 工程预算表（第一包） |
| --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 汶马高速C19合同段抗滑桩 | 亩 | 5.5 |  |  |
| 1 | 林地清理及整地 | hm2 | 0.3669 |  |  |
| 2 | 栽植油松苗 | 株 | 913 |  |  |
| 3 | 幼林抚育 | hm | 0.3669 |  |  |
| 4 | 补植油松苗 | 株 | 274 |  |  |
| 5 | 人力播草种 | hm2 | 0.3669 |  |  |
| 6 | 管护期3年 | 亩 | 5.5 |  |  |
| 二 | 汶马高速C17标临时用地 | 亩 | 6 |  |  |
| 1 | 林地清理及整地 | hm2 | 0.4002 |  |  |
| 2 | 栽植落叶松 | 株 | 996 |  |  |
| 3 | 幼林抚育 | hm | 0.4002 |  |  |
| 4 | 补植落叶松苗 | 株 | 300 |  |  |
| 5 | 人力播草种 | hm2 | 0.4002 |  |  |
| 6 | 管护期3年 | 亩 | 6 |  |  |
| 工程预算表（第二包） |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 汶马高速公路C14标大沟取料场 | 亩 | 28.8 |  |  |
| 1 | 林地清理及整地 | hm2 | 1.9210 |  |  |
| 2 | 栽植黄连木苗 | 株 | 4781 |  |  |
| 3 | 幼林抚育 | hm | 1.9210 |  |  |
| 4 | 补植黄连木苗 | 株 | 1440 |  |  |
| 5 | 人力播草种 | hm2 | 1.9210 |  |  |
| 6 | 管护期3年 | 亩 | 28.8 |  |  |
| 二 | 汶马高速公路C13标临时用地 | 亩 | 5 |  |  |
| 1 | 林地清理及整地 | hm2 | 0.3335 |  |  |
| 2 | 栽植元宝枫苗 | 株 | 830 |  |  |
| 3 | 幼林抚育 | hm | 0.3335 |  |  |
| 4 | 补植元宝枫苗 | 株 | 250 |  |  |
| 5 | 人力播草种 | hm2 | 0.3335 |  |  |
| 6 | 标牌费 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 管护期3年 | 亩 | 5 |  |  |
| 工程预算表（第三包） |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 汶马高速公路C11标临时用地 | 亩 | 3.3 |  |  |
| 1 | 林地清理及整地 | hm2 | 0.2201 |  |  |
| 2 | 栽植岷江柏苗 | 株 | 548 |  |  |
| 3 | 幼林抚育 | hm | 0.2201 |  |  |
| 4 | 补植岷江柏苗 | 株 | 165 |  |  |
| 5 | 人力播草种 | hm2 | 0.2201 |  |  |
| 6 | 管护期3年 | 亩 | 3.3 |  |  |
| 工程预算表（第四包） |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 汶马高速公路C7标临时用地 | 亩 | 6.2 |  |  |
| 1 | 林地清理及整地 | hm2 | 0.4135 |  |  |
| 2 | 栽植黄连木苗 | 株 | 1029 |  |  |
| 3 | 幼林抚育 | hm | 0.4135 |  |  |
| 4 | 补植黄连木苗 | 株 | 310 |  |  |
| 5 | 人力播草种 | hm2 | 0.4135 |  |  |
| 6 | 管护期3年 | 亩 | 6.2 |  |  |

## 第四章 投标文件格式

附件：密封袋的格式

投标文件密封袋格式：

（项目名称、项目编号） （包号） 响应文件（正本、副本、报价书、电子文档） （造林专合社名称）

封面                                                     正本、副本、报价书、电子文档

投 标 文 件

项目编号: ________________

项目名称：________________

包    号：________________

造林专合社名称：               （盖单位章）

日期：    年   月   日

目   录

1、申请函

2、专合社法人营业执照副本复印件（加盖专合社鲜章）

3、授权委托书和法定代表人身份证明

4、具备履行合同所必须的设备和专业能力的承诺函

5、施工方案

6、造林专合社类似项目业绩一览表

7、报价书

### 一、申请函

理县       ：

我方全面研究了 “            ”项目议标议标文件              （议标项目编号），决定参加贵单位组织的本项目竞争性议标活动。我方授权              （姓名、职务）代表我方                   （造林专合社名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照议标议标文件规定的各项要求向招标人提供所需劳务及材料，本项目报价以我方提交议标小组的报价书为准。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方按本项目要求提交的投标文件，1份。

4、我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方将尊重议标小组的评审结果。

6、我方承诺接受议标文件内容及工程施工合同专用条款的全部内容。

7、我方承诺投标有效期为        天。

造林专合社名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或被授权人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：（座机）                （手机）

传    真：

日    期：        年    月    日

### 二、法定代表人授权书

理县     ：

本授权声明：                     （造林专合社名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：        ）议标议标项目活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞争性议标过程、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

造林专合社名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

注：法定代表人亲自参加本项目议标的，提供“法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件”，格式自制。

### 三、资格证明文件

1、企业法人营业执照：

2、法定代表人授权书或法定代表人证明书（原件）；

3、法定代表人和授权代表的身份证（复印件，复印双面，并在正、反面盖章）；

4、具备履行合同所必须的设备和专业能力的承诺函；

5、议标文件规定的其他材料复印件。

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

### 四、具备履行合同所必须的设备和专业能力的承诺函

理县        ：

我专合社承诺，我专合社具备履行本议标项目合同所必须的设备和专业能力。若我专合社虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消参与本项目议标的资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与政府议标活动等）。

承诺人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或被授权人（签字）：

日期：        年    月    日

### 五、实施方案要求

按照议标项目其要求，造林专合社应根据自身企业的经验、能力，结合对本项目的特点的理解，执行国家及四川省现行的有关规范、规程和技术标准。

提出本项目实施方案，建议应包含以下内容并在附表内填上相应内容：

一、项目概况、范围；

二、工作内容、工作方案及计划工作量；

三、进度计划；

四、项目组织机构及主要人员安排；

五、后期养护工作安排；

六、项目验收标准和验收方法；

七、投标人认为需要提供的文件和资料。

### 六、造林专合社类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：造林专合社应按照要求提供类似项目业绩（仅限于投标人自己实施的），提供合同复印件。

### 七、报价书

| 议标项目名称： 包号：第 包 |
| --- |
| 造林专合社名称： (签章) |  |
| 项目编号： | 委托代理人： | 联系电话：（座机） （手机） |
| 序号 | 服务内容 | 数量（单位：） | 投标单价（万元） | 投标总价（万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）：小写：￥ 大写： |

注：1. 报价应是最终验收合格后的总价，包括材料、运输、安装、保险、劳务、税费、勘测及调查、资料费等工程所需费用

2.“报价书”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

特别提示：

1、该《报价书》和基他投标文件一并提交。

2、议标项目内容(报价内容)及数量与议标文件第三章中要求不符的，按无效响应处理；对报价的修正办法按照相关规定执行。

3、所有报价全部采用人民币表示和结算。

4、评审小组根据情况来决定该项目是否须要进行二轮议标（包括二次报价）。

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

### 八、其他资料

附:造林专合社的信誉证明、获奖情况等相关材料及造林专合社认为需要提供的其他资料。

## 评审办法及结果公布

### 议标组织及小组

1、组建评议小组：由县发改局、县财政局、业主单位、项目所在乡（镇）人民政府组成评议小组，评议小组专业技术人员不得少于3名。

2、开展评议工作：根据各合作社的投标评议文件进行评议，评议内容包括：营业执照、造林合作社组建地点、贫困社员参与造林人数、业绩信誉评价、造林工期安排、材料组织方式、造林质量保障措施、贫困社员劳务收入等因素进行评议。

3、综合评分：评议小组各成员按照所公告的《脱贫攻坚造林专业合作社承担造林项目综合评分表》，结合投标评议文件的内容，各自评分，最终按平均分由高到低排列，由得分最高的合作社为承接标段的实施单位。

（1）评审时，议标小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个造林专合社每项评分因素的得分。

（2）除价格因素外，议标小组应依据议标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

（3）本项目综合评分采用百分制，总分100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位。投标人综合得分为评委会各成员评审后得分之和的平均分。

（4）综合评分明细表

| 脱贫攻坚造林专业合作社承担造林项目综合评分表 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价 | 20分 | 1、以本次有效最低最后报价为基准价，报价得分=(基准价／最后报价)×20%×100； |  |
|  |  |  | 说明： “报价低于平均价15%的为明显低于其他报价，如现场不能作出合理说明并提供相关证明材料的，可以依法认定其参与评议无效”。 |  |
| 2 | 项目实施方案 | 40分 | 施工方案良好，严格按照作业设计标准编制（0-5分）；熟悉本项目建设条件，对项目建设条件深入了解（0-5分）；能充分考虑到本项目施工的具体情况并采取针对性措施（0-5分）；参与项目实施组织机构明确合理（0-5分）；施工进度计划合理（0-2分）；材料组织按照相关标准执行、有序、清晰明确，合理安排社员参与劳动（0-5分）；后期养护承诺及保证措施合理（0-5分）；安全保障、技术支持等措施合理（0-3分）；文明施工、安全措施合理（0-3分）；方案有创新性、独特性并适合项目实施（0-2分）。 以上各项综合评价后，优秀得40分，良好得30分，一般得20分，差的得10分； | 按照评议文件中的实施方案逐项进行评议 |
| 3 | 实施力量整体评价 | 10分 | 造林合作社属项目实施地所属乡镇得3分，不属项目实施地所属乡镇不得分； 在近两年承担过生态建设项目建设任务，每个得1分，最多得4分； 有林业中级职称以上的技术人员得3分。 | 需出具合同和职称证复印件 |
| 4 | 合作社运行管理状况 | 20分 | 合作社资金运行良好，拟定项目实施资金使用、贫困人员参与劳务分配计划符合要求，财务管理、档案管理、人员管理、监督管理等方面优秀得20分、良好得15分、一般得10分、差的得5分。 |  |
| 5 | 评议文件规范性 | 2分 | 评议文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 6 | 社会功能及责任 | 8分 | 合作社社会责任心强，帮扶其他贫困户或贫困村社会经济发展，支持全县脱贫攻坚工作，制定帮扶方案合理得8分、一般得4分、不合理不得分。 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |

二、确定承包人方式：

1、评议小组各成员按照所公告的《脱贫攻坚造林专业合作社承担造林项目综合评分表》，结合投标评议文件的内容，各自评分，最终按平均分由高到低排列，由得分最高的合作社为承接标段的实施单位。

2、评分结果一样时,按以下条件确定中标人:

（1）按照属地优先原则，由项目建设地的合作社承接；

（2）如评分结果一样，又无项目建设地所属乡（镇）的合作社，按吸纳贫困人口人数多的合作社承接；

（3）如上述两个条件均相同的情况下，采取抽签方式确定。

3、如一个标段只有一家合作社报名，也可开展评议工作；通过开展两次评议方式后仍无法确定承接工程建设的合作社，将面向社会招标。

三、公示、签订合同、开工

发出中标通知书后，三个工作日内必须签订承包合同并依次到县财政局、县发改局进行合同备案。

1、由业主单位将各标段拟承接的合作社在理县政务网站或微信群、以及在乡镇人民政府公示栏中进行公示，公示时间不少于3个工作日。公示无异议后由业主单位向各标段承接工程建设的合作社发“中标通知书”。

2、由承接建设任务的合作社同业主单位签订工程建设合同，如合作社没有按合同要求开工、不能达到进度要求、不接受监督管理的,业主单位可取消其中标资格，按照评议得分第二的合作社承接建设任务。

3、所有评议资料要及时收集、整理,保证档案齐全完备,并有专人管理,专柜保存,保存期参照有关档案管理规定执行。所有评议项目接受上级主管部门和县纪检、财政、审计等部门监督。

四、其他需说明的事宜

1、各合作社承担的造林工程量一般以合作社成员造林面积40亩为宜，对先期完成任务进度快、质量高的合作社，可以根据其资金、技术等承担能力，在后续的生态建设工程中优先安排任务；

2、承担生态建设项目的合作社，要本着生态建设和脱贫攻坚并重的原则，在保证造林质量和进度的前提下，最大限度地给予建档立卡贫困户参与造林获得劳务收入的机会；

## 第六章  合同主要条款

（以合同法和相关的规定为准）